# 附录A：最小闭环执行协议示例

本附录包含在实践中验证有效的执行协议模板，可直接用于你的 AI 公司系统。

## A1 任务卡字段协议（10字段）

任务卡是所有正式工作的入口。任何任务都必须以标准任务卡形式发出。

| 字段 | 说明 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| 项目ID | 哪个项目 | sticker-v1 |
| 任务类型 | 研发/测试/内容/研究/渠道/复盘 | 研发 |
| 当前目标 | 服务什么阶段目标 | MVP验证 |
| 交付物 | 最终要回什么 | 表情包生成页面 |
| 边界 | 不要做什么 | 不要接支付 |
| 优先级 | P1/P2/P3 | P1 |
| 验收标准 | 具体可验收的条件 | 可上传图片、可输出表情包、移动端能打开 |
| 截止时间 | 期望完成时间 | 2026-03-15 |
| 发起人 | 谁发的 | lead-sticker |
| 升级条件 | 什么情况必须退回 | 超过2天未完成 / 遇到技术阻塞 |

## A2 任务状态流转表

任务必须在一个明确的状态系统中流动。以下是最小可用状态集：

| 状态 | 触发条件 | 下一状态 |
| --- | --- | --- |
| 待创建 | 任务规划中 | 待派发 |
| 待派发 | 任务卡已填好 | 已派发 |
| 已派发 | 分配给执行Agent | 执行中 |
| 执行中 | 开始处理 | 待验收/已阻塞 |
| 待验收 | 交付物已提交 | 已完成/待修改 |
| 待修改 | 验收不通过 | 执行中 |
| 已完成 | 验收通过 | - |
| 已阻塞 | 遇到问题无法继续 | 执行中/已升级 |
| 已升级 | 触发升级条件 | 待处理 |

关键原则： - 验收失败必须能回流（待修改 → 执行中） - 阻塞任务必须能升级 - 状态变更必须有记录

## A3 共享中心接单规则

### 正式接单口

项目主管 → 共享中心 Lead
CEO Agent → 共享中心 Lead

### 共享中心内部

共享中心 Lead → builder / qa / creative 分发
执行 Agent → 共享中心 Lead 回报
共享中心 Lead → 项目主管 收口

### 执行 Agent 规则

- ❌ 不直接对外接正式工单

- ❌ 不能主动接其他项目任务

- ✅ 只能向共享中心 Lead 回报

### 项目主管规则

- ❌ 不直接对接执行 Agent

- ✅ 只对接共享中心 Lead

## A4 最小闭环 Agent 结构示例

### 第一阶段（4个 Agent）

CEO Agent
  │
  ├── lead-sticker (项目主管)
  │     │
  │     ├── builder-core (共享研发中心)
  │     │     └── 兼任共享研发中心 Lead
  │     │
  │     └── creative-lab (共享内容中心)
  │           └── 兼任共享内容中心 Lead
  │
  └── QA 暂不配置，人工验收

### 关键原则

- 前台少：只有 CEO 和项目主管是正式入口

- 后台共享：研发和内容能力共享给多个项目

- 先跑通再扩展：验证闭环后再增加 Agent

## A5 飞书任务面板字段参考

如果你使用飞书多维表格作为任务控制台，推荐以下字段配置：

| 字段名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 任务ID | 文本 | 唯一标识 |
| 项目 | 文本 | 哪个项目 |
| 任务标题 | 文本 | 简短描述 |
| 任务类型 | 单选 | 研发/测试/内容/研究/渠道/复盘 |
| 共享中心 | 文本 | 研发/内容/研究/渠道 |
| 优先级 | 单选 | P1/P2/P3 |
| 状态 | 单选 | 待创建/待派发/已派发/执行中/待验收/待修改/已完成/已阻塞/已升级 |
| 发起人 | 文本 | 项目主管 |
| 负责人 | 文本 | 共享中心 Lead |
| 截止时间 | 日期 | 期望完成时间 |
| 交付链接 | 链接 | 输出链接 |
| 阻塞原因 | 文本 | 填写已阻塞原因 |
| 升级状态 | 复选框 | 是否已升级 |
| 验收结果 | 单选 | 通过/不通过/需修改 |

## A6 第一阶段成功标准

1. lead-sticker 能连续向 builder-core 发出 3 个任务卡
2. builder-core 能按任务卡格式返回交付物
3. creative-lab 能按任务卡格式返回内容素材
4. lead-sticker 能做一次统一汇报给 CEO Agent
5. 整个过程中没有出现项目上下文串台
6. 任务面板能记录并显示所有任务状态
7. 任务回报符合规定格式，且时间范围在合理区间内
8. 验收不通过时任务能回流到"待修改"状态

本附录将持续更新，更多模板和协议将在实践中沉淀补充。